«Умный друг»

Техническое задание и описание реализации

Образовательный помощник для школьников 1–11 классов и их родителей. Слоган: «Твой умный друг по учёбе».

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия документа | 1.0 от 26 октября 2026 г. |
| Состояние кода | ветка main, коммит 4e1aab9 (26.10.2026), рабочее дерево чистое |
| Репозиторий | https://github.com/Omar9526/umny-drug |
| Локальная копия | C:\Users\kubatov\Desktop\Проекты\Umny_Drug_Claude_Code |
| Назначение документа | Единое описание продукта: что и зачем строится, как это работает (архитектура, данные, API, AI-слой, безопасность), что уже реализовано и проверено, что осталось сделать и какие есть риски. |
| Для кого | Владелец продукта, разработчики (включая продолжение работы с другой машины), DevOps, юрист, учитель-предметник и переводчик на кыргызский. |
| Источники | CLAUDE.md, README.md, docs/PROMPT.md, docs/DEPLOY.md, docs/MOBILE.md, docs/HANDOFF.md, код backend/ и frontend/, история git. |

Обозначения состояния. «Готово» — реализовано и проверено автотестами и запуском на машине разработки. «Готово, не проверено в целевой среде» — реализовано, но проверка требует ресурсов, которых нет на машине разработки (сервер, телефон, Android Studio). «Открыто» — не реализовано или требует решения владельца продукта.

Содержание

1. Общие сведения о продукте	4

1.1. Что это	4

1.2. Приоритеты	4

1.3. Рынок, языки, предметы	4

1.4. Принципиальные ограничения (что осознанно не делается)	4

2. Роли и вход в систему	6

2.1. Сессии и токены	6

3. Функциональные требования и как это работает	7

3.1. Регистрация родителя и семья	7

3.2. Главная ученика	7

3.3. Главный сценарий: от фото до проверенного ответа	7

3.4. Другие режимы помощника	9

3.5. Предметы, карта знаний, тема	9

3.6. Викторины	9

3.7. Кабинет родителя	10

3.8. Уведомления родителю и Web Push	10

3.9. PWA: установка и офлайн	12

3.10. Администрирование и эксплуатация	12

3.11. Юридические страницы и биллинг	12

4. Нефункциональные требования	13

4.1. Безопасность	13

4.2. Приватность данных детей	13

4.3. Лимиты и стоимость AI	14

4.4. Производительность и надёжность	14

4.5. UX, доступность, дизайн	14

4.6. Локализация	14

4.7. Совместимость	15

5. Архитектура и технологии	16

5.1. Стек	16

5.2. Структура репозитория	16

5.3. Модель данных	16

5.4. API /api/v1/	18

5.5. AI-слой	19

5.6. Фоновые задачи (Celery)	19

5.7. Frontend: маршруты	19

5.8. Инфраструктура и окружения	20

6. Дизайн-система	21

7. Что сделано: хронология по этапам	22

8. Работы последней сессии (26.10.2026) подробно	24

8.1. Web Push родителям (коммит ac72ec6)	24

Backend	24

Frontend	24

Проверка вживую	25

8.2. Скрипт оценки распознавания (коммит 9e320b8)	25

8.3. Обёртка Capacitor (коммит 4e1aab9)	25

8.4. Документация, обновлённая 26.10.2026	26

9. Качество: тесты и проверки	27

9.1. Обязательные проверки перед отчётом и коммитом	27

9.2. Состояние на 26.10.2026	27

9.3. Тестовая инфраструктура	27

10. Что осталось: открытые задачи	28

11. Известные ограничения и риски	30

12. Запуск и эксплуатация	31

12.1. Локально без Docker (dev-fallback)	31

12.2. Production через Docker Compose	31

12.3. Проверки после выкатки	31

12.4. Резервные копии и обновления	31

Приложение А. Переменные окружения	33

Приложение Б. Управляющие команды	35

Приложение В. Глоссарий	36

1. Общие сведения о продукте

1.1. Что это

«Умный друг» — адаптивное веб-приложение (PWA) и его мобильная обёртка для школьников 1–11 классов Кыргызской Республики и их родителей. Ребёнок фотографирует домашнее задание, проверяет распознанный текст, получает дозированное пошаговое объяснение, задаёт вопросы, сам отвечает и получает проверку. Родитель видит реальную учебную историю ребёнка: что изучал, что понял, где нужна помощь.

Это не игра, не социальная сеть школьников и не сервис списывания. «Вместо родителя» означает помощь в объяснении школьного материала, а не замену родительской заботы. Бренд — «Умный друг», без слова «AI» в названии.

1.2. Приоритеты

- Главный сценарий: фото задания → распознавание → подтверждение текста → объяснение → вопросы → проверка собственного ответа → история и прогресс.

- Кабинет родителя: что изучал ребёнок, что понял, где требуются дополнительные объяснения — только на реальных данных.

- Карта знаний и викторины: интерактивный маршрут по предмету и короткие учебные проверки без очков и рейтингов.

1.3. Рынок, языки, предметы

- Первый рынок — Кыргызстан; интерфейс и объяснения на русском и кыргызском (ru/ky). Каталог программ расширяемый для других стран.

- Каталог покрывает 1–11 классы: 16 предметов, 223 раздела, 597 тем (математика, алгебра, геометрия, русский язык, кыргызский язык, английский, литература, кыргызская литература, история, география, биология, физика, химия, информатика, окружающий мир, естествознание).

- У разных предметов разные стратегии объяснения и проверки; одинаковая точность AI для всех тем не обещается без тестирования.

1.4. Принципиальные ограничения (что осознанно не делается)

- Никаких XP, монет, баллов за активность, лидербордов и соревновательной зависимости. Экран рейтинга из дизайн-референса не реализован намеренно.

- Никаких фиктивных данных и «мёртвых» кнопок: без данных кабинет честно показывает нули и флаг has_data: false.

- Демо-режим без ключа AI всегда явно помечен (баннер, demo_mode в /api/v1/meta/) и не выдаётся за интеграцию AI.

- Секреты только через переменные окружения; в git ключей нет. Токены доступа не хранятся в localStorage.

- Минимум персональных данных ребёнка: псевдоним, класс, язык, аватар из пресетов. Фамилии не собираются, успехи детей не публикуются, сообщений между незнакомцами нет.

- Данные детей не удаляются без явного запроса родителя. Контракт /api/v1/ не ломается без новой версии: мобильная обёртка обновляется не сразу.

2. Роли и вход в систему

| Роль | Как входит | Что доступно |
| --- | --- | --- |
| Родитель (parent) | Email + пароль (хэш Argon2). При регистрации принимает согласия и получает код семьи из 6 символов (вид 67J-8X7). | Кабинет: обзор детей, прогресс, история занятий, карта знаний ребёнка, родительский контроль, уведомления, Web Push, согласия, PIN детей, код семьи, удаление данных. |
| Ученик (student) | Вводит код семьи → выбирает себя из списка детей → вводит PIN (4–6 цифр). 5 неверных PIN подряд → блокировка на 15 минут; после 3 блокировок PIN может сбросить только родитель. Попытки по коду семьи ограничены по IP (8 в минуту). | Главная, фото задания, объяснение, вопросы, проверка ответа, предметы, карта знаний, темы, викторины, история, профиль. |
| Администратор (admin) | Django admin: пароль + одноразовый код TOTP (django-otp). Обходов для dev нет; ключ выдаётся командой manage.py admin_totp <email>. | Каталог предметов и тем, пользователи, контроль качества ответов (флаги), параметры AI, сводка расходов GET /api/v1/admin/ai-usage/. |
| Учитель (teacher) | Зарезервирована в модели User.Role. | Не реализовано; задел на будущее. |

2.1. Сессии и токены

- Access-токен JWT живёт 15 минут и хранится только в памяти клиента; refresh-токен — 30 дней в HttpOnly-cookie с path /api/v1/auth/, ротацией и blacklist.

- Повторное предъявление уже ротированного refresh-токена позже 30 секунд (окно на гонку вкладок) считается кражей: все сессии пользователя отзываются, cookie очищается, ответ 401 session_revoked, запись в аудит auth.refresh_reuse_detected. Одновременно удаляются push-подписки пользователя.

- Frontend-клиент lib/api/client.ts автоматически обновляет access-токен по refresh-cookie и повторяет запрос.

- Выход родителя сначала снимает Web Push-подписку устройства (таймаут 3 секунды), затем вызывает POST /auth/logout/.

3. Функциональные требования и как это работает

Раздел описывает каждый сценарий как требование и одновременно как он реализован: экраны frontend, вызовы API, логика backend и хранимые данные. Все перечисленные сценарии реализованы, если в тексте не указано иное.

3.1. Регистрация родителя и семья

- Экран /register: email, пароль, согласия. Согласия хранятся версионируемо в ConsentRecord (типы: условия сервиса, политика конфиденциальности, обработка данных ребёнка, обработка заданий AI-моделью, маркетинг) с датой, версией и IP; любое согласие можно отозвать в настройках семьи. Отзыв согласий «данные ребёнка» или «обработка AI» деактивирует ребёнка.

- Создаётся Family с уникальным кодом, ParentProfile (страна KG, флаги уведомлений notify_weekly_report, notify_email). Код семьи можно перевыпустить (POST /parents/family/rotate-code/).

- Добавление ребёнка (/parent/children/new): псевдоним без фамилии, класс, программа, язык обучения и язык объяснений, аватар из набора пресетов, PIN. Создаётся User роли student, StudentProfile, связь ParentStudentLink (родитель или опекун).

- Первый вход ребёнка ведёт на онбординг (/onboarding): подтверждение класса и языка, отметка onboarding_completed_at.

3.2. Главная ученика

Экран /home: большая лаймовая карточка-hero «Сфотографируй задание», действия «Задать вопрос», «Объяснить тему», «Проверь мой ответ», последние занятия и предметы. Доступность действий зеркалит флаги родительского контроля из dashboard.student (фото и свободные вопросы могут быть выключены родителем); серверные проверки этих флагов — первичны.

3.3. Главный сценарий: от фото до проверенного ответа

| Шаг | Экран и действие ученика | API и backend | Данные и результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фото или текст | /assignments/new: камера (<input capture>), галерея или ручной ввод условия. Кроп изображения (react-easy-crop), до 5 фото по 10 МБ, до 40 мегапикселей, поддержка HEIF. | POST /assignments/upload/ (throttle 20 в час). Проверка формата, размера, пикселей; запрет при выключенном родителем фото → 403 feature_disabled. | AssignmentUpload (источник camera/gallery/text, статус pending) и AssignmentImage в приватном хранилище без публичных URL. |
| 2. Распознавание | /assignments/uploads/[id]: индикатор обработки, опрос статуса. | services.enqueue_recognition → Celery recognize_upload_task (в dev без брокера выполняется прямо в запросе). Мультимодальная модель (GEMINI_MODEL_VISION, лимит 12 с, до 3 попыток SDK; при сбоях — один запрос на основную модель с лимитом 25 с). Ответ валидируется схемой RecognitionResult. Повтор загрузки — не более 3 раз. | На каждую найденную задачу создаётся Assignment (статус recognized) с текстом, предметом, темой, формулами в $…$. Нечитаемое фото → статус unreadable и просьба переснять; ошибка → failed с кнопкой «Повторить». |
| 3. Выбор и подтверждение | Если задач несколько — ученик выбирает нужную. /assignments/[id]/confirm: видит распознанный текст (формулы через KaTeX) и обязательно может исправить его перед подтверждением. | POST /assignments/{id}/confirm/ → confirm_assignment: фиксирует текст, предмет, тему, уровень класса и создаёт LearningSession режима homework (tutor.services.create_session). | Assignment → confirmed; LearningSession active; переход на /sessions/[id]. |
| 4. Объяснение | /sessions/[id]: объяснение приходит потоком по шагам; кнопки «Начать разбор», «Объясни проще», «Покажи пример», «Почему так?», «Дай подсказку», «Объясни ещё раз», «Я не понял», «Похожая задача», «Следующий шаг», «Проверь ответ»; свободный ввод вопроса. | POST /tutor/sessions/{id}/messages/ → Server-Sent Events (delta → final или error). Ответ модели = markdown + хвост <meta>{json}</meta>, валидируемый схемой TutorMeta. Текст с фото считается недоверенным (защита от prompt injection). Лимиты бюджета проверяются до вызова (ensure_budget). | AIConversation, AIMessage (роль, команда), SolutionStep выдаются дозированно. Поля expected_answer и rubric клиенту никогда не отправляются. Оборванный поток пишет AIUsage с моделью aborted. |
| 5. Проверка ответа | Ученик вводит свой ответ (до 2000 символов). | POST /tutor/sessions/{id}/check-answer/. Числа и выражения проверяются независимо от модели через SymPy (ai/verifiers/math.py: строгая грамматика, парсер без builtins, таймаут 2 с, любой странный ввод → «не уверен»). Открытые ответы оценивает модель по критериям (AssessmentResult) с указанием неопределённости; в демо — честный «не удалось проверить». | AnswerAttempt + VerificationResult (метод, вердикт). Промежуточный верный ответ → continue_with: next_step; сессия завершается только верным финальным ответом (is_final_answer). Ошибка объясняется, предлагается похожая задача. |
| 6. Завершение и прогресс | Итоговый экран занятия, возврат на главную или к истории. | POST /tutor/sessions/{id}/complete/ → complete_session (исход: решил самостоятельно / с подсказками / требуется повторение / не завершено) → learning.services.apply_session_result. | LearningProgress по теме (статусы: не изучено, изучается, выполнено, требуется повторение, освоено; внутренняя оценка — число, UI показывает только статус). При исходе «требуется повторение» родителю создаётся уведомление «Сложная тема» (не чаще раза в 24 ч по теме). |
| 7. История | /history: список занятий с исходами; /sessions/[id] в режиме чтения. | GET /learning/history/, GET /tutor/sessions/{id}/ через общий session_queryset (ученик и родитель читают одним кодом). | Просмотр ответа не считается доказательством понимания: хранятся попытки, подсказки и самостоятельность (is_independent). |

Важно. Все цифры, статусы и рекомендации в системе считаются из сохранённых строк. Ничего не «придумывается» ни ученику, ни родителю.

3.4. Другие режимы помощника

Экран /ask и экран темы создают сессии других режимов (POST /tutor/sessions/ с mode): вопрос (свободный вопрос по предмету), объяснение темы, проверка ответа (ученик приносит готовый ответ), подготовка к контрольной, тренировка. Если родитель выключил свободные вопросы, режимы «вопрос» и «проверка ответа» отвечают 403, а объяснение темы, подготовка и тренировка требуют конкретной темы (topic_id). Любой ответ помощника ученик может отметить как неверный или неподходящий (POST …/messages/{id}/flag/, поля flagged и flag_reason) — отметки видны администратору для контроля качества.

3.5. Предметы, карта знаний, тема

- /subjects — плитки предметов с линейными иллюстрациями (SubjectArt). /subjects/[slug] — карта знаний в виде «поля»: раздел — карточка-уровень, тема — нумерованная клетка со статусом, аватар ребёнка стоит на следующей рекомендуемой теме; тап по клетке открывает панель с действиями («Открыть тему»).

- Данные: GET /learning/map/?subject=<slug>[&student=<id>] (knowledge_map): узлы KnowledgeMapNode с ключом маршрута <subject>-<grade> и координатами; статус каждой темы из LearningProgress; next_topic_id — первая тема «требуется повторение», иначе «изучается», иначе «не начата». Для маршрутов без узлов строится зигзаг по порядку тем.

- /topics/[id] — экран темы: прогресс, последняя проверка, занятия по теме, действия «Объяснить», «Тренироваться», «Викторина». GET /topics/{id}/ отдаёт тему с блоком прогресса.

- Родитель смотрит карту ребёнка на /parent/children/[id]/map теми же эндпоинтами с параметром student.

3.6. Викторины

- POST /quizzes/start/ {topic_id}: незавершённая попытка возобновляется; иначе выдаётся ещё не пройденная викторина темы; иначе генерируется новая через provider.generate_quiz (структурированный ответ QuizSpec, бюджет проверяется заранее). Генерация идёт вне транзакции под cache-lock quiz-start:<student>:<topic>; параллельный старт → 409 quiz_generating.

- Типы вопросов, реализованные в генерации и проверке: один ответ, несколько ответов, числовой ответ (verify_math), короткий текст (нормализованный список допустимых). Типы «расставь по порядку» и «соедини пары» зарезервированы в модели Question.Type, но не генерируются и не проверяются (открыто).

- Правильные ответы хранятся только в Question.correct и клиенту до завершения не отдаются (QuestionPublicSerializer). Проверка — на сервере: POST …/attempts/{id}/answer/, затем POST …/attempts/{id}/finish/.

- Итог (apply_quiz_result): доля верных ≥ 0,8 → тема «выполнено»/«освоено», < 0,5 → «требуется повторение». Викторина без единого ответа статус не меняет. В результатах есть correct_keys для разбора. Очков нет.

- Без ключа AI викторины доступны только по математике: демо-провайдер генерирует настоящие арифметические задания по правилам (ai/quiz_rules.py, источник rules, бюджет не тратится); другие предметы отвечают 409 demo_mode, интерфейс честно объясняет причину.

- Экран /quizzes/[id]: нумерованные клетки прогресса, ответы-пилюли, «Разбор:» с шагами, «Пропустить», конфетти на итоге. Индекс вопроса — явное состояние QuizRunner, меняется только кнопками.

3.7. Кабинет родителя

| Экран | Содержание | API |
| --- | --- | --- |
| /parent — обзор | Дети с недельной сводкой, непрочитанные уведомления, код семьи. | GET /parents/overview/ |
| /parent/children/[id] — ребёнок | Недельный отчёт (текст и цифры), рекомендации по правилам, разбивка по предметам, сложные темы, последние занятия. Без данных — нули и has_data: false. | GET /parents/children/{id}/progress/ |
| …/sessions, …/sessions/[sid] | История занятий и детали. Переписка видна только если в профиле ребёнка включён показ (share_conversations_with_parent); итоги и ответы — всегда. | GET /parents/children/{id}/sessions/[{sid}/] |
| …/map | Карта знаний ребёнка и последние проверки. | GET /learning/map/?subject=&student= |
| …/settings — настройки ребёнка | Профиль, родительский контроль: разрешить фото, разрешить свободные вопросы, показывать переписку. Стирание данных ребёнка с подтверждением паролем. | PATCH /parents/children/{id}/, POST /parents/children/{id}/erase/ |
| …/pin | Сброс PIN ребёнка (в том числе после 3 блокировок). | POST /parents/children/{id}/pin/ |
| /parent/children/new | Добавление ребёнка. | POST /parents/children/ |
| /parent/notifications | Лента уведомлений, «прочитано», «прочитать все». | GET /parents/notifications/, POST …/{id}/read/, POST …/read-all/ |
| /parent/settings — семья | Код семьи и перевыпуск; уведомления (недельный отчёт, email); Push на это устройство; согласия и их отзыв; удаление семьи с паролем. | GET/PATCH /parents/settings/, /parents/family/…, /parents/push/…, /parents/consents/… |

Удаление: erase_child_data атомарно стирает занятия, фото (файлы — после коммита), прогресс и анонимизирует профиль; доступно и для деактивированного ребёнка. delete_family требует пароль, закрывает все аккаунты семьи, отзывает сессии, удаляет push-подписки и чистит refresh-cookie. Оба действия под throttle auth и пишутся в аудит.

3.8. Уведомления родителю и Web Push

Источник правды — лента уведомлений в кабинете (ParentNotification). Web Push — дополнительный канал «лучше, чем ничего»: без него уведомления всё равно есть в приложении.

| Вид | Когда создаётся | Где в коде |
| --- | --- | --- |
| Сложная тема (difficult_topic) | Занятие завершилось исходом «требуется повторение»; не чаще раза в 24 часа по одной теме. | parents/services.py из complete_session |
| Недельный отчёт (weekly_report) | Beat-задача по понедельникам 09:00; идемпотентна в пределах недели; уважает notify_weekly_report. | send_weekly_reports → generate_weekly_reports |
| Системное (system) | Несколько неверных PIN ребёнка подряд (блокировка). | accounts/services.py |
| Задание выполнено, согласия | Виды зарезервированы в ParentNotification.Kind; отдельных генераторов пока нет. | — |

Как работает push (реализовано 26.10.2026). Все уведомления создаются только через services.create_notification → push.schedule → transaction.on_commit(robust=True) → Celery-задача send_push → push.deliver. Доставка по RFC 8030 с VAPID через pywebpush: payload — заголовок, тело до 180 символов, ссылка /parent/notifications, тег ud-<вид>-<ребёнок> (новый баннер заменяет старый, а не копится).

- API. GET /parents/push/?endpoint_hash=<sha256> → enabled, public_key, devices, subscribed; POST /parents/push/subscriptions/ (201 — новое устройство или перехват, 200 — обновление ключей, 409 push_disabled без ключей сервера); DELETE → {deleted: n}. Throttle-scope push = 20 в минуту. Endpoint — capability-URL, поэтому в query и логи попадает только его SHA-256.

- Валидация при подписке. Endpoint — только https:// без порта и userinfo, хост из allowlist WEBPUSH_ALLOWED_HOSTS (FCM, Mozilla, Apple, WNS) — защита от SSRF; p256dh — несжатая точка кривой P-256 (65 байт), auth — 16 байт. На родителя не больше 10 устройств, лишние (самые старые) удаляются. Общий телефон: другой родитель, подписавший тот же endpoint, забирает подписку себе (аудит parent.push_subscribed).

- Доставка. 404/410 от push-сервиса → подписка удаляется; прочие 4xx (кроме 429) копят счётчик failures, пять подряд — удаление; 429, 5xx и сетевые ошибки устройству не засчитываются. deliver никогда не бросает исключение и не шлёт неактивным родителям; одно «битое» устройство не мешает остальным.

- Ключи. manage.py vapid_keys [--subject mailto:…] печатает VAPID_PRIVATE_KEY, VAPID_PUBLIC_KEY, VAPID_SUBJECT для .env. Без них push выключен, а системная проверка parents.E001–E004 ловит рассинхрон пары. Смена приватного ключа обнуляет все подписки устройств.

- Frontend. Тумблер «Push на это устройство» в настройках семьи (components/parent/PushToggle.tsx): состояния «не поддерживается», «установите приложение» (iOS Safari вне экрана «Домой»), «запрещено в браузере», «не настроено на сервере», ошибка, включено, выключено. «Включено» показывается только если сервер знает этот endpoint за текущим родителем. Логика — features/parent/push.ts (readPushState, enablePush, disablePush, resyncPush, forgetPushOnLogout), браузерная часть — lib/push.ts. localStorage.ud_push_parent хранит id родителя, включившего push на устройстве, чтобы молча перерегистрировать подписку после pushsubscriptionchange.

- Service worker public/sw.js (версия v2): обработчики push (показ уведомления), notificationclick (открывает только same-origin URL), pushsubscriptionchange.

Важно. В dev-режиме Next.js service worker не регистрируется, поэтому тумблер показывает «не поддерживается». Проверять push нужно на production-сборке (next build && next start) в реальном Chrome: headless-Chrome не имеет push-сервиса, режим инкогнито — Push API.

3.9. PWA: установка и офлайн

- manifest.webmanifest, иконки, service worker без плагинов (public/sw.js): кэшируются только оболочка — /offline, иконки и /_next/static; навигация network-first с откатом на /offline. Ответы /api/*, чужие origin и RSC-ответы не кэшируются, поэтому страницы с данными ребёнка в кэш не попадают.

- ServiceWorkerRegistration работает только в production и показывает тост «Доступно обновление»; InstallPrompt — баннер установки (beforeinstallprompt, подсказка для iOS), «Позже» откладывает на 14 дней. Язык офлайн-страницы фиксируется при установке SW (cookie ud_locale).

- sw.js отдаётся с no-store и собственным CSP. Камера — через <input capture>.

3.10. Администрирование и эксплуатация

- Страница /admin frontend — для роли admin, ведёт в Django admin. Админка требует пароль и TOTP во всех окружениях; путь настраивается (DJANGO_ADMIN_PATH).

- GET /api/v1/health/ → 200 с database: true, cache: true или 503 при деградации; GET /api/v1/meta/ → провайдер, demo_mode, версия. OpenAPI: /api/schema/, Swagger UI: /api/docs/.

- GET /api/v1/admin/ai-usage/ — сводка расходов AI: сегодня и 7 дней, по назначению, провайдеру, модели, топ семей (только агрегаты). Beat-задача check_ai_budget раз в час пишет администраторам при расходе ≥ 80 % дневного бюджета.

- Аудит (AuditLog) чувствительных действий без персональных данных: вход, отзыв сессий, удаление, согласия, push-подписки и т. д.

3.11. Юридические страницы и биллинг

- /legal/privacy и /legal/terms — черновики политики конфиденциальности и условий сервиса с плейсхолдерами в квадратных скобках: наименование организации или ИП, адрес, email, дата, провайдер и страна хостинга, условия тарифов. Требуется юридическая вычитка по законодательству КР до публичного запуска (открыто).

- Биллинг: модели Subscription и Payment созданы как задел; платежей и подписок в MVP нет (на момент запуска сервис бесплатный).

4. Нефункциональные требования

4.1. Безопасность

- Изоляция семей. У каждой пользовательской модели есть FK family; списки фильтруются FamilyScopedQuerysetMixin, точечные выборки идут через queryset, уже ограниченный семьёй — чужие объекты отвечают 404, а не 403, чтобы не раскрывать их существование. Фото выдаются только самому ученику или его родителю (не брату или сестре).

- Роли и права на сервере. IsStudent, IsParent, IsAdminRole; frontend не является доверенным источником — все ограничения родительского контроля, лимиты и бизнес-правила проверяются backend.

- Аутентификация. Argon2 для паролей и PIN, JWT с короткой жизнью, HttpOnly refresh-cookie с ротацией и blacklist, детектор повторного использования refresh-токена, блокировки PIN, 2FA TOTP для админки без обходов.

- Защита от злоупотреблений (throttling, значения production). Анонимно 60/мин, пользователь 300/мин, вход 10/мин, вход ребёнка 8/мин, refresh 30/мин, загрузка фото 20/час, вызовы AI 60/час, push 20/мин. Локальный .env может ослаблять лимиты для E2E; тесты всегда используют production-значения.

- Заголовки и браузер. CSP с nonce (src/proxy.ts; скрипты только с nonce, connect-src/img-src = origin API), HSTS, COOP, X-Frame-Options: DENY; backend — HSTS 30 дней, SECURE_SSL_REDIRECT, secure-cookies, доверие X-Forwarded-* только при NUM_PROXIES=1.

- AI и недоверенный ввод. Текст с фото — недоверенные данные (prompt injection); все ответы модели валидируются pydantic-схемами; expected_answer/rubric не покидают сервер; математика проверяется независимо (SymPy с таймаутом); отказ модели по содержимому (refused) не повторяется.

- Web Push. Allowlist хостов push-сервисов (SSRF), валидация ключей, лимит устройств, хэш endpoint вместо URL в логах, отзыв подписок при компрометации сессии.

- Файлы. Приватное S3-совместимое хранилище без публичных URL; фото всегда стримятся через API (presigned-URL отклонены: ломали CSP и указывали на внутренний хост); проверка формата, размера и пикселей; срок хранения 30 дней, очистка каждые 6 часов.

- Конфигурация. ENVIRONMENT без значения трактуется как production (fail closed); DEV_FALLBACK в production запрещён — backend не стартует; все секреты compose обязательны (${VAR:?}); единый формат ошибок {error: {code, message, details, request_id}} без утечки внутренностей.

4.2. Приватность данных детей

- Минимизация: псевдоним, класс, язык, аватар из пресетов; фамилии, адреса, телефоны детей не собираются.

- Согласия версионируемые и отзываемые; деактивация ребёнка при отзыве ключевых согласий; стирание данных ребёнка и удаление семьи по запросу родителя с паролем.

- Ограниченный срок хранения изображений, приватное хранилище, аудит без ПД, отсутствие рекламы и трекинга (важно для категории «Kids» в магазинах приложений).

- До публичного запуска требуется юридическая проверка соответствия законодательству КР (открыто).

4.3. Лимиты и стоимость AI

| Лимит | Значение по умолчанию | Механизм |
| --- | --- | --- |
| Дневной бюджет на всех | AI_DAILY_BUDGET_USD = 25 $ | ensure_budget перед каждым вызовом; при превышении новые запросы останавливаются |
| Дневной бюджет на семью | AI_DAILY_BUDGET_PER_FAMILY_USD = 2 $ | то же, по AIUsage семьи |
| Вызовы на ребёнка в день | AI_DAILY_CALLS_PER_STUDENT = 150 | атомарный резерв в cache ai-calls:<день>:<student>; строки AIUsage — источник истины |
| Порог алерта | AI_BUDGET_ALERT_THRESHOLD = 0,8 | beat-задача раз в час → письмо DJANGO_ADMINS |
| Учёт стоимости | ai/costs.py, переопределение AI_PRICING_JSON | каждая операция модели пишет AIUsage (назначение, провайдер, модель, токены, стоимость) |

4.4. Производительность и надёжность

- Распознавание: лимит одной попытки 12 с (RECOGNITION_TIMEOUT_S), до 3 попыток SDK, затем один запрос на основную модель с лимитом 25 с (RECOGNITION_FALLBACK_TIMEOUT_S). Типичное время на gemini-3.5-flash-lite — 2–5 с.

- Вызовы модели никогда не держат транзакцию БД (иначе блокировки; в dev на SQLite — «database is locked»).

- SSE под ASGI (gunicorn + uvicorn) отдаётся через async-обёртку, под WSGI runserver — синхронно.

- Фоновые задачи ставятся после коммита (on_commit, для push — robust=True: сбой брокера не превращает успешный запрос в 500).

- Compose: healthchecks, restart: unless-stopped, одноразовый сервис migrate, закреплённые теги образов.

4.5. UX, доступность, дизайн

- Mobile-first с масштабированием на desktop; кликабельные цели от 44 px; базовый текст 16 px; управление с клавиатуры; читаемые формулы (KaTeX); состояния загрузки, пустые, ошибки и повтор на каждом экране; никаких декоративных кнопок без действий.

- Удобство для младших школьников: крупные карточки, короткие тексты, дружелюбные иллюстрации, аватары-животные.

- Только светлая тема; дизайн-токены в globals.css (см. раздел 6).

4.6. Локализация

- Интерфейс — next-intl, словари messages/ru.json и messages/ky.json (новые ключи добавляются в оба). Язык ученика задаётся родителем отдельно для инструкций и для объяснений.

- Локализуемые поля каталога — пары name_ru/name_ky; API отдаёт name по языку запроса. Кыргызские названия тем частично пустые, кыргызские строки интерфейса (включая новые строки push) написаны без носителя — нужна вычитка (открыто).

4.7. Совместимость

- Браузеры: современные Chrome/Edge/Firefox/Safari. Web Push: Android и десктоп — из браузера, iOS 16.4+ — только после установки PWA на экран «Домой».

- Мобильная обёртка Capacitor 8 (Android-проект сгенерирован; iOS — на Mac). WebView обёртки Web Push не получает — для нативных push нужны FCM/APNs (открыто).

- Backend: Python 3.13, Django 5.2 LTS; БД PostgreSQL 16 (production) или SQLite (dev-fallback).

5. Архитектура и технологии

5.1. Стек

| Слой | Технологии |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 16.4 (App Router, Turbopack), React 19.3, TypeScript strict, Tailwind CSS 4, shadcn/ui на @base-ui/react, TanStack Query 5, React Hook Form 7 + Zod 4, next-intl 4, Lucide, motion, react-markdown + remark-math + rehype-katex (KaTeX), react-easy-crop, sonner. PWA без плагинов. Тесты: Vitest + Testing Library, Playwright (системный Chrome). |
| Backend | Python 3.13, Django 5.2 LTS, Django REST Framework 3.16+, SimpleJWT, drf-spectacular (OpenAPI), django-otp (TOTP), django-cors-headers, django-storages (S3), Celery 5 + Redis, psycopg 3, Pillow + pillow-heif, SymPy, pydantic 2, Anthropic SDK, google-genai, pywebpush (VAPID), argon2-cffi, whitenoise, gunicorn + uvicorn. Тесты: pytest; линтер и форматтер ruff. |
| Данные и инфраструктура | PostgreSQL 16, Redis 7, MinIO (или внешний S3), Docker Compose (db, redis, minio, migrate, backend, worker, beat, frontend), reverse proxy с TLS (Caddy или nginx). |
| Мобильное | Capacitor 8.5.3 (@capacitor/core, android, ios, CLI), режим удалённого URL. |

5.2. Структура репозитория

backend/

config/            settings, settings_test, urls, celery

apps/

core/            UUIDModel, TimeStampedModel, AuditLog, формат ошибок, request-id,

permissions, throttles, health/meta

accounts/        User, Family, ParentProfile, StudentProfile, ParentStudentLink,

ConsentRecord, auth API, admin 2FA

curriculum/      Curriculum, Grade, Subject, Section, Topic + seed_curriculum (seed_data.py)

assignments/     AssignmentUpload, AssignmentImage, Assignment, распознавание, purge

tutor/           LearningSession, AIConversation, AIMessage, SolutionStep, AIUsage,

SSE, проверка ответа

learning/        AnswerAttempt, VerificationResult, LearningProgress, KnowledgeMapNode,

история, карта

quizzes/         Quiz, Question, QuizAttempt

parents/         ParentNotification, PushSubscription, кабинет родителя, push.py, vapid_keys

billing/         Subscription, Payment (задел)

ai/                base (контракт провайдера), schemas (pydantic), registry, demo,

anthropic_provider, gemini_provider, turns (<meta>), prompts/,

verifiers/math.py, quiz_rules, costs

frontend/

src/app/           маршруты: (auth), (onboarding), (student), (parent), admin, legal, offline

src/components/    ui, brand, layout, forms, feedback, cards, learning, tutor, parent, pwa

src/features/      auth, dashboard, curriculum, assignments, tutor, learning, parent — API-хуки

src/lib/           api/client.ts (fetch + авто-refresh), api/types.ts, push.ts, pwa.ts

src/messages/      ru.json, ky.json

src/proxy.ts       CSP с nonce и security-заголовки

public/sw.js       service worker (кэш оболочки, offline, push)

e2e/               Playwright: homework, map-quiz, parent

android/           Capacitor Android-проект; capacitor.config.ts

docs/                PROMPT.md (исходное ТЗ), DEPLOY.md, MOBILE.md, HANDOFF.md, reference/

scripts/             backup_db.sh, eval_recognition.py

docker-compose.yml, .env.example, .env.production.example, CLAUDE.md, README.md

5.3. Модель данных

| Модуль | Сущность | Назначение и ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| core | UUIDModel, TimeStampedModel | Базовые классы: UUID-первичный ключ, created_at/updated_at. |
| core | AuditLog | Журнал чувствительных действий: событие, актор, цель, request-id; без персональных данных. |
| accounts | Family | Семья: уникальный код из 6 символов; корень изоляции данных. |
| accounts | User | Email, пароль (Argon2), роль (student/parent/admin/teacher), язык интерфейса, is_active. |
| accounts | ParentProfile | Родитель: семья, страна, notify_weekly_report, notify_email. |
| accounts | StudentProfile | Ребёнок: псевдоним, класс, программа, языки инструкций и объяснений, аватар, PIN-хэш, счётчики блокировок, pin_requires_parent_reset, onboarding_completed_at, родительский контроль (share_conversations_with_parent, allow_photo_upload, allow_free_questions), is_active, deleted_at. |
| accounts | ParentStudentLink | Связь родитель–ребёнок: отношение (родитель/опекун), is_primary. |
| accounts | ConsentRecord | Согласие: тип, версия, granted/revoked_at, IP, кем выдано, для какого ребёнка. |
| curriculum | Curriculum, Grade, Subject, Section, Topic | Программа → класс → предмет → раздел → тема; имена ru/ky, slug, порядок, иконка предмета. Сид идемпотентен. |
| assignments | AssignmentUpload | Загрузка: ученик, семья, источник, статус (pending/processing/recognized/unreadable/failed), language_hint, retry_count. |
| assignments | AssignmentImage | Файл в приватном хранилище: порядок, MIME, ширина и высота, size_bytes, sha256, expires_at (срок хранения), purged_at. |
| assignments | Assignment | Распознанная задача: текст, предмет, тема, класс, язык, статус (recognized/confirmed/in_progress/completed/needs_review/abandoned). |
| tutor | LearningSession | Занятие: режим (homework/question/explain_topic/check_answer/exam_prep/practice), статус, исход (independent/with_help/needs_review/not_completed), язык, last_activity_at. |
| tutor | AIConversation, AIMessage | Диалог и сообщения: роль (user/assistant/system), команда (start, simpler, example, why, hint, check, repeat, dont_understand, similar, next_step), отметка ученика «ответ неверный» (flagged, flag_reason). |
| tutor | SolutionStep | Шаги решения, выдаваемые дозированно. |
| tutor | AIUsage | Учёт вызовов модели: семья, ученик, сессия, провайдер, модель, назначение (purpose), токены (включая cache), cost_usd (Decimal), latency_ms. |
| learning | AnswerAttempt, VerificationResult | Попытка ответа и её проверка: метод (SymPy/модель/демо), вердикт, уверенность. |
| learning | LearningProgress | Статус темы у ученика (уникально student+topic): not_started/learning/completed/needs_review/mastered, внутренняя оценка. |
| learning | KnowledgeMapNode | Узел карты: предмет, класс, тема (один к одному), родительский узел, route_key <предмет>-<класс>, порядок, координаты x/y (0–100), иконка. |
| quizzes | Quiz, Question, QuizAttempt | Викторина темы (источник anthropic/gemini/rules/manual), вопросы (тип, варианты, correct, подсказка и разбор ru/ky), попытка с ответами и результатом. |
| parents | ParentNotification | Уведомление: вид, заголовок, тело, data, read_at; индекс по parent+read_at. |
| parents | PushSubscription | Устройство родителя: уникальный endpoint, ключи p256dh/auth, user_agent, failures, last_sent_at. |
| billing | Subscription, Payment | Задел под подписку и платежи; не используется в MVP. |

Все миграции обратно совместимы в пределах релиза, destructive-миграций нет. Проверка схемы: manage.py makemigrations --check --dry-run.

5.4. API /api/v1/

Все ответы об ошибках имеют один формат {"error": {"code", "message", "details", "request_id"}}. Доменные ошибки — DomainError(code, status_code). Документация генерируется drf-spectacular.

| Группа | Метод и путь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Служебные | GET health/, GET meta/, GET admin/ai-usage/ | Здоровье (503 при деградации), метаданные и demo_mode, сводка расходов AI (admin). |
| Auth | POST auth/parent/register/, POST auth/login/, POST auth/token/refresh/, POST auth/logout/, GET auth/me/ | Регистрация родителя, вход, обновление access-токена по cookie, выход, текущий пользователь. |
| Auth ребёнка | POST auth/child/lookup/, POST auth/child/login/ | Список детей по коду семьи; вход по PIN. |
| Профили | GET/PATCH students/me/, GET students/me/dashboard/ | Профиль ученика; dashboard с последними занятиями и флагами родительского контроля (dashboard.student). |
| Каталог | GET curricula/, GET subjects/, GET subjects/{slug}/, GET topics/, GET topics/{id}/ | Программы, предметы, темы; имена по языку запроса; тема — с блоком прогресса. |
| Задания | POST assignments/upload/, GET assignments/uploads/{id}/, POST assignments/uploads/{id}/retry/, GET assignments/images/{id}/, GET assignments/{id}/, POST assignments/{id}/confirm/ | Загрузка (до 5 фото), статус распознавания, повтор (≤ 3), стрим изображения, задача, подтверждение текста → создание сессии. |
| Тьютор | POST tutor/sessions/, GET tutor/sessions/{id}/, POST tutor/sessions/{id}/messages/ (SSE), POST tutor/sessions/{id}/check-answer/, POST tutor/sessions/{id}/complete/, POST tutor/sessions/{id}/messages/{mid}/flag/ | Создание сессии любого режима, состояние, ход диалога потоком, проверка ответа, завершение, жалоба на сообщение. |
| Обучение | GET learning/history/, GET learning/map/?subject=&student= | История занятий, карта знаний (своя или ребёнка — для родителя). |
| Викторины | POST quizzes/start/, GET quizzes/attempts/{id}/, POST quizzes/attempts/{id}/answer/, POST quizzes/attempts/{id}/finish/ | Старт или возобновление, состояние, ответ на вопрос, завершение с результатом. |
| Родитель | GET parents/overview/, GET/PATCH parents/family/, POST parents/family/rotate-code/, POST parents/family/delete/, GET/PATCH parents/settings/ | Обзор, семья, перевыпуск кода, удаление семьи (пароль), настройки семьи. |
| Дети | parents/children/ (ViewSet): GET, POST, GET/PATCH/DELETE {id}/, POST {id}/pin/, GET {id}/progress/, GET {id}/sessions/, GET {id}/sessions/{sid}/, POST {id}/erase/ | Управление детьми (DELETE — деактивация, не удаление данных), смена PIN, прогресс, история, стирание данных (пароль). |
| Уведомления | GET parents/notifications/, POST parents/notifications/{id}/read/, POST parents/notifications/read-all/ | Лента и отметки прочтения. |
| Push | GET parents/push/?endpoint_hash=, POST/DELETE parents/push/subscriptions/ | Конфигурация push и регистрация устройства (см. 3.8). |
| Согласия | GET parents/consents/, POST parents/consents/{id}/revoke/ | Список согласий семьи и отзыв. |

5.5. AI-слой

- Контракт провайдера ai/base.py (AIProvider): распознавание (recognize → RecognitionResult), объяснение потоком (TutorContext → StreamChunk, хвост <meta> → TutorMeta), оценка открытого ответа (assess → AssessmentResult), генерация викторины (generate_quiz → QuizSpec). Все схемы — pydantic в ai/schemas.py; ответ, не прошедший валидацию, считается ошибкой провайдера.

- Выбор провайдера ai/registry.py: AI_PROVIDER=auto → Anthropic при наличии ANTHROPIC_API_KEY → Gemini при наличии GEMINI_API_KEY → demo. В тестах — set_provider_override.

- Anthropic (anthropic_provider.py): структурированный вывод messages.parse + pydantic для распознавания и оценки; объяснение — потоковый beta.messages.stream с серверными fallback-моделями. Модели AI_MODEL_VISION/AI_MODEL_TUTOR/AI_MODEL_VERIFY, по умолчанию claude-opus-5-5 (claude-sonnet-5-5 дешевле).

- Gemini (gemini_provider.py, SDK google-genai): structured output через response_schema, стрим generate_content_stream; GEMINI_MODEL = gemini-3.5-flash (объяснения, проверка, викторины), GEMINI_MODEL_VISION = gemini-3.5-flash-lite (распознавание, ~2 с); GEMINI_THINKING_LEVEL=low. Для оценки используется типизированная схема GeminiAssessment (Developer API не принимает list[dict]).

- Demo (demo.py): скриптовые ответы, честный «не удалось проверить», настоящие арифметические викторины по правилам; всегда помечает себя.

- Промпты ai/prompts/: recognition, tutor, assessment, quiz — учитывают класс, язык, предмет; меняя поля TutorMeta, нужно обновить промпт, MessagePayload на frontend и парсер parse_turn.

- Верификатор математики ai/verifiers/math.py: SymPy, строгая грамматика, parse_expr без builtins, daemon-поток с таймаутом 2 с; результат «верно / неверно / не уверен», никогда исключение.

5.6. Фоновые задачи (Celery)

| Задача | Расписание | Что делает |
| --- | --- | --- |
| recognize_upload_task | по событию, после коммита загрузки | Распознаёт фото, создаёт Assignment; в dev-fallback выполняется синхронно. |
| purge_expired_images | каждые 6 часов | Удаляет фото заданий с истёкшим сроком хранения (30 дней). |
| send_weekly_reports | понедельник 09:00 | Недельные отчёты родителям как уведомления кабинета (не письма). |
| check_ai_budget | каждый час | Письмо администраторам при расходе ≥ 80 % дневного бюджета AI. |
| send_push | по событию, после коммита уведомления | Web Push на устройства родителя; мёртвые подписки удаляются. |

5.7. Frontend: маршруты

| Маршрут | Назначение |
| --- | --- |
| / | Стартовая: «Я родитель» / «Я ученик», ссылки на вход. |
| /login, /register, /child-login | Вход родителя, регистрация, вход ребёнка по коду семьи и PIN. |
| /onboarding | Первый вход ребёнка: класс и язык. |
| /home | Главная ученика. |
| /assignments/new, /assignments/uploads/[id], /assignments/[id]/confirm | Фото или текст → статус распознавания и выбор задачи → подтверждение текста. |
| /sessions/[id] | Экран занятия: поток объяснения, команды, проверка ответа, итог. |
| /ask | Свободный вопрос и другие режимы помощника. |
| /subjects, /subjects/[slug], /topics/[id] | Предметы, карта знаний предмета, экран темы. |
| /quizzes/[id] | Прохождение викторины. |
| /history, /profile | История занятий, профиль ученика. |
| /parent, /parent/notifications, /parent/settings | Обзор, уведомления, настройки семьи (код, уведомления, push, согласия, удаление). |
| /parent/children/new, /parent/children/[id], …/map, …/pin, …/settings, …/sessions, …/sessions/[sessionId] | Добавление ребёнка, прогресс, карта, PIN, настройки и контроль, история и детали занятий. |
| /admin | Переход в Django admin для роли admin. |
| /legal/privacy, /legal/terms | Юридические страницы (черновики). |
| /offline | Офлайн-страница PWA. |

Архитектурные правила frontend: все запросы через api<T>() из lib/api/client.ts; серверное состояние — TanStack Query; формы — React Hook Form + Zod 4; тексты — только через next-intl; защищённые маршруты — RequireRole; SSE читается через fetch + ReadableStream (features/tutor/api.ts::streamTurn), а не EventSource. Состояние экрана занятия живёт в кэше TanStack (setQueryData(["session", id])).

5.8. Инфраструктура и окружения

| Окружение | Как устроено |
| --- | --- |
| Машина разработки (Windows, без Docker) | DEV_FALLBACK=1: SQLite, eager Celery (задачи выполняются в запросе), locmem cache, локальное приватное хранилище. Backend manage.py runserver 127.0.0.1:8000, frontend npm run dev на :3000, API из NEXT_PUBLIC_API_URL. Демо-семья только в локальной базе. |
| Тесты | config.settings_test: окружение development, провайдер всегда demo, production-лимиты, VAPID-ключи пустые; ключи из .env не используются. |
| Docker Compose (production) | Сервисы: db (postgres:16-alpine), redis (redis:7-alpine), minio + инициализация бакета, одноразовый migrate (миграции + сид каталога), backend (gunicorn + uvicorn), worker и beat (Celery), frontend (Next.js standalone). Порты backend/frontend только на 127.0.0.1, хранилища наружу не публикуются, все секреты обязательны. Снаружи reverse proxy с TLS: app.<домен> → frontend:3000, api.<домен> → backend:8000 (тело запроса до 60 МБ). |

Полный перечень переменных окружения — в Приложении А.

6. Дизайн-система

Визуальный язык задан референсом docs/reference/design_reference.png: светлый фон, лаймовый акцент, тёмно-бирюзовые кнопки, округлые карточки, чистая типографика, просторные отступы. Чужой бренд не копируется; экран рейтинга из референса не реализован.

| Токен | Цвет | Применение |
| --- | --- | --- |
| Lime | #E3F596 | Hero-карточки, акценты, шапки таблиц в документах |
| Dark Teal | #005359 | Кнопки, плавающая навигация, заголовки |
| Ivory | #FBFBF6 | Фон страниц |
| Sage | #CAD7CE | Вторичные поверхности |
| Ink (Main Text) | #183338 | Основной текст |
| Line (Border) | #DEE4DD | Границы, разделители |

- Шрифты: Onest для крупных заголовков (--font-heading), основной текст с кириллицей; базовый размер 16 px.

- Компоненты: Hero с фоновыми контурами Contours, плитки предметов SubjectArt (ключ = Subject.icon), плавающая тёмно-бирюзовая навигация AppShell с «белой пилюлей» активной вкладки (анимация motion layoutId), карта-«поле», клетки викторины, пилюли ответов, конфетти.

- Крупная шкала радиусов (rounded-2xl = 32 px); у маленьких плиток радиусы заданы явно, иначе они превращаются в круги. shadcn-base.css вендорен; пакет shadcn в зависимостях не держится. Вместо asChild используется render={<Link …/>}.

7. Что сделано: хронология по этапам

Работа началась 21.10.2026 с исходного задания docs/PROMPT.md. Первый коммит репозитория 22.10.2026 объединил этапы 1–4; дальше каждая законченная часть коммитилась отдельно и отправлялась в origin/main.

| Этап / коммит | Дата | Содержание | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 (в 8a4a550) | 22.10.2026 | Инфраструктура (Docker Compose, .env.example), дизайн-система, аккаунты родителя и ребёнка, код семьи, PIN, согласия, каталог программы с сидом, dashboard, базовые модели всех модулей, единый формат ошибок, аудит, permissions, throttles. | Готово |
| Этап 2 (в 8a4a550) | 22.10.2026 | Главный сценарий: загрузка фото → распознавание (Celery) → подтверждение → сессия → SSE-объяснение → проверка (SymPy / модель) → завершение → история и прогресс. Лимиты бюджета AI. E2E homework. | Готово |
| Этап 3 (в 8a4a550) | 22.10.2026 | Кабинет родителя на реальных данных: обзор, прогресс, отчёты, рекомендации, история, родительский контроль, уведомления «сложная тема» и недельные, согласия и отзыв, стирание данных ребёнка, удаление семьи. E2E parent. | Готово |
| Этап 4 (в 8a4a550) | 22.10.2026 | Предметы, карта знаний (универсальная модель узлов + маршруты), экран темы, викторины с серверной проверкой и генерацией, демо-арифметика, влияние итога на статус темы. E2E map-quiz. | Готово |
| Дизайн v2 и Gemini (8a4a550) | 22.10.2026 | Визуальный язык по референсу (hero, плитки, плавающая навигация, карта-«поле», викторина), провайдер Gemini (structured output, стрим), модели flash / flash-lite, KaTeX для формул. | Готово |
| Долги и ревью (08fe8ed) | 22.10.2026 | Исправления по code/security review (атомарное стирание, throttle на опасные действия, cache-lock викторин, select_for_update, учёт оборванных SSE, лимит повторов загрузки, доступ к фото только своим), сид тем 10–11 классов (328 тем), дизайн кабинета родителя. | Готово; темы 10–11 ждут учителя |
| Этап 5 (eed96f6) | 22.10.2026 | Безопасность и эксплуатация: ENVIRONMENT fail-closed, 2FA TOTP админки, детектор повторного refresh-токена, пароль на стирание, атомарный лимит вызовов, алерты расходов, сводка ai-usage, CSP с nonce/HSTS/COOP, PWA (sw.js, offline, установка), docs/DEPLOY.md, release-audit (compose, healthchecks, .dockerignore, backup_db.sh, .env.production.example), черновики юридических страниц. | Готово; деплой не выполнялся |
| HANDOFF (45b6d67) | 22.10.2026 | docs/HANDOFF.md: промпт и шаги для продолжения работы с другой машины. | Готово |
| Запасная модель распознавания (21ad3b6, 7f8ff32) | 22.10.2026 | При таймауте или 5xx на flash-lite — один запрос на основную модель с лимитом 25 с; документация. | Готово |
| Web Push (ac72ec6) | 26.10.2026 | VAPID-подписки устройств, доставка после коммита через Celery, тумблер в настройках, sw.js v2, 17 backend-тестов, 7 + 4 frontend-тестов, ревью code + security. | Готово (проверено в реальном Chrome) |
| Скрипт оценки распознавания (9e320b8) | 26.10.2026 | scripts/eval_recognition.py: прогон реальных фото через API, сравнение с эталоном, JSON-отчёт. | Готово (проверено на синтетическом фото) |
| Capacitor (4e1aab9) | 26.10.2026 | capacitor.config.ts (remote-URL), Android-проект frontend/android/, исключения ESLint/.dockerignore, docs/MOBILE.md. | Готово, не проверено в целевой среде (нет JDK/Android SDK) |

8. Работы последней сессии (26.10.2026) подробно

Из шести открытых задач на 22.10.2026 без участия владельца и внешних ресурсов можно было сделать три. Они выполнены, прошли ревью субагентов (code-reviewer и security-reviewer), все замечания исправлены, изменения отправлены в origin/main.

8.1. Web Push родителям (коммит ac72ec6)

Backend

| Файл | Что сделано |
| --- | --- |
| apps/parents/models.py, migrations/0002_pushsubscription.py | Модель PushSubscription (endpoint unique до 1000 символов, p256dh, auth, user_agent, failures, last_sent_at, свойство subscription_info). |
| apps/parents/push.py | Ключи и валидация (generate_keypair, derive_public_key, validate_keys, endpoint_allowed, hash_endpoint), конфигурация для тумблера (config_for), регистрация устройств (subscribe, unsubscribe) с лимитом 10 и перехватом общего телефона, доставка (payload_for, schedule, deliver, _record_failure). |
| apps/parents/checks.py, apps.py | Системная проверка parents.E001–E004: пара ключей согласована, subject задан. |
| apps/parents/management/commands/vapid_keys.py | Генерация пары VAPID и печать трёх строк для .env. |
| apps/parents/tasks.py | Celery-задача send_push. |
| apps/parents/services.py | Единая точка create_notification (строка + планирование push); notify_parents и generate_weekly_reports переведены на неё. |
| apps/accounts/services.py | Уведомление о блокировке PIN через create_notification; revoke_user_sessions удаляет push-подписки. |
| apps/parents/serializers.py, views.py, urls.py, admin.py | Сериализаторы подписки с валидацией endpoint и ключей, PushConfigView, PushSubscriptionView (throttle push), маршруты parents/push/ и parents/push/subscriptions/, read-only админка без показа endpoint и ключей. |
| config/settings.py, settings_test.py, requirements*.txt | WEBPUSH_* из переменных VAPID_*, TTL, allowlist хостов, throttle push = 20/мин; в тестах ключи пустые; зависимость pywebpush. |
| apps/parents/tests/test_push.py | 17 тестов: конфигурация и 409 без ключей, идемпотентная подписка и аудит, принадлежность endpoint_hash, плохие payload/allowlist/ключи вне кривой/короткий auth/403 ученику, перехват общего устройства, доставка sent/gone/failed (400 против 429), удаление после 5 ошибок, реальный конвейер шифрования webpush(curl=True), push после коммита и путь блокировки PIN, лимит устройств, неактивный родитель, отзыв сессий и удаление семьи. |

Frontend

| Файл | Что сделано |
| --- | --- |
| src/lib/pwa.ts | isStandalone, isIosSafari (вынесены из InstallPrompt). |
| src/lib/push.ts | detectPushSupport, urlBase64ToUint8Array, getPushRegistration, getPushSubscription, hasServerKey, sha256Hex, subscribeBrowser (замена подписки после смены ключа сервера), NoServiceWorkerError. |
| src/features/parent/push.ts | readPushState, enablePush (enabled/denied/dismissed/no-worker), disablePush (локально снимается только при deleted > 0), resyncPush, forgetPushOnLogout (гонка с таймаутом 3 с), флаг ud_push_parent. |
| src/components/parent/PushToggle.tsx, SettingRow.tsx | Тумблер с восемью состояниями и подсказками; строка настройки вынесена в компонент; подключён в /parent/settings. |
| src/features/parent/api.ts, src/lib/api/types.ts | pushConfig(endpointHash?), savePushSubscription, deletePushSubscription → {deleted}; тип PushConfig. |
| src/features/auth/AuthProvider.tsx | Выход родителя сначала снимает подписку устройства. |
| public/sw.js | Версия v2: push, notificationclick (same-origin), pushsubscriptionchange. |
| src/messages/ru.json, ky.json | Ключи parent.family.push* (кыргызские — без носителя). |
| src/lib/push.test.ts, src/components/parent/PushToggle.test.tsx | 4 + 7 тестов (base64url, sha256, сравнение ключей, определение поддержки; состояния тумблера, включение с id родителя, отказ, закрытие диалога, выключение, ресинк, чужая подписка). |

Проверка вживую

Production-сборка frontend и backend с ключами VAPID, реальный Chrome через Playwright с постоянным профилем: подписка создана на fcm.googleapis.com, POST вернул 201, тумблер включён и остался включённым после перезагрузки (сервер подтвердил subscribed); push.deliver из Django вернул {sent: 1, gone: 0, failed: 0}; service worker показал уведомление «Проверка push»; клик открыл /parent/notifications; выключение удалило подписку (deleted: 1, в базе 0 устройств).

Опыт. Открытые на этой машине «гвозди»: инкогнито Chrome не имеет Push API; headless Chrome не имеет push-сервиса; профиль браузера должен лежать по короткому пути (длинный путь ломает CacheStorage и установку SW на Windows); первая подписка в свежем профиле может занимать до 30 секунд.

8.2. Скрипт оценки распознавания (коммит 9e320b8)

- scripts/eval_recognition.py: вход ребёнком по коду семьи и PIN через API (--pin, переменная UD_CHILD_PIN или запрос в консоли), загрузка каждой фотографии (POST /assignments/upload/, источник gallery), ожидание статуса, сравнение распознанного текста с эталоном из <фото>.expected.txt (difflib), таблица в консоли и JSON-отчёт (recognition-report*.json добавлен в .gitignore). Для не-localhost адресов http:// отклоняется.

- Проверено на синтетическом фото через реальный Gemini: 2 задания из 2, похожесть с эталоном 1.00, 3,0 с. Реальные фото тетрадей должен предоставить владелец (открыто).

8.3. Обёртка Capacitor (коммит 4e1aab9)

- frontend/capacitor.config.ts: appId kg.umnydrug.app, имя «Умный друг», webDir public, режим удалённого URL — адрес из CAPACITOR_SERVER_URL (по умолчанию https://app.example.kg, заменить на реальный домен), cleartext только для http:// (проверка с телефона в одной Wi-Fi), allowMixedContent: false.

- Android-проект frontend/android/ сгенерирован npx cap add android (Capacitor 8.5.3, 53 файлов); npx cap sync android проходит без JDK. Папки android/ и ios/ исключены из ESLint и Docker-образа. Зависимости @capacitor/core|android|ios и CLI 8.5.3.

- Сборка APK не выполнялась: на машине нет JDK 17+ и Android Studio. iOS добавляется на Mac (npx cap add ios). Подробности и список доделок — docs/MOBILE.md.

8.4. Документация, обновлённая 26.10.2026

CLAUDE.md (разделы Web Push и Capacitor), docs/DEPLOY.md (переменные VAPID, шаг генерации ключей, задача send_push, проверка № 6 после выкатки), docs/MOBILE.md (переписан раздел Capacitor), docs/HANDOFF.md (задачи 1 и 5), README.md (строка этапа 5), .env.example и .env.production.example (переменные VAPID и allowlist), .gitignore.

9. Качество: тесты и проверки

9.1. Обязательные проверки перед отчётом и коммитом

cd backend

.venv/Scripts/python.exe -m pytest -q

.venv/Scripts/python.exe -m ruff check .

.venv/Scripts/python.exe -m ruff format --check .

.venv/Scripts/python.exe manage.py check

.venv/Scripts/python.exe manage.py makemigrations --check --dry-run

cd frontend

npm run typecheck && npm run lint && npm test && npm run build

npm run test:e2e   # Playwright на системном Chrome; нужны backend (AI_PROVIDER=demo) и frontend

9.2. Состояние на 26.10.2026

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| pytest (backend, 15 файлов тестов) | 158 тестов пройдено, из них 17 новых на push |
| ruff check / ruff format --check | Чисто |
| manage.py check, makemigrations --check | Чисто |
| npm run typecheck, npm run lint | Чисто |
| vitest (frontend, 5 файлов) | 26 тестов пройдено |
| next build | Успешно |
| npx cap sync android | Успешно |
| E2E Playwright (homework, map-quiz, parent) | Сценарии рассчитаны на demo-провайдер и сами пропускаются (skipUnlessDemo), когда backend работает с реальной моделью; в сессии 26.10 с Gemini не прогонялись |
| Ручная проверка push в реальном Chrome | Полный цикл подписка → доставка → клик → отписка прошёл (см. 8.1) |
| Ревью субагентов code-reviewer и security-reviewer | Критичных находок нет; все major-замечания исправлены |

9.3. Тестовая инфраструктура

- Backend-тесты идут на config.settings_test: провайдер всегда demo (fake_provider через set_provider_override), production-лимиты, тесты потоков передают HTTP_ACCEPT=text/event-stream, captureOnCommitCallbacks для задач после коммита.

- E2E-хелперы frontend/e2e/helpers.ts (createFamily, loginAsParent, loginAsChild, ChildApi) создают данные через API, не через сиды. Для повторных прогонов локально ослабляются THROTTLE_AUTH=120/min и THROTTLE_CHILD_LOGIN=60/min.

- Скриншоты и браузерные проверки — через Playwright на системном Chrome (channel: "chrome").

10. Что осталось: открытые задачи

Все задачи ниже требуют либо внешних ресурсов (сервер, устройства, Android Studio, специалисты), либо решения владельца продукта. Для каждой указано, что нужно и как делать.

| № | Задача | Что нужно | Как делать |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый production-деплой. Docker-стек ни разу не запускался (на машине разработки нет Docker). | Сервер с Docker, домены app.* и api.*, TLS; владелец или DevOps. | По docs/DEPLOY.md: заполнить .env из .env.production.example, docker compose up -d --build, createsuperuser, admin_totp, vapid_keys (своя пара для production), reverse proxy, чеклист из 6 проверок после выкатки; затем /release-audit. |
| 2 | Юридическая вычитка /legal/privacy и /legal/terms. | Юрист по законодательству КР; реквизиты организации или ИП. | Заменить плейсхолдеры в квадратных скобках (наименование, адрес, email, дата, провайдер хостинга, тарифы), проверить согласия и сроки хранения; обновить CONSENT_TERMS_VERSION. |
| 3 | Сверка тем 10–11 классов (328 тем добавлены по типовой программе) и вычитка кыргызских текстов. | Учитель-предметник, носитель кыргызского. | Правки в apps/curriculum/seed_data.py (name_ky, состав тем) и frontend/src/messages/ky.json (включая новые ключи parent.family.push*); manage.py seed_curriculum идемпотентен. |
| 4 | Перевыпуск ключа Gemini (прежний засветился в переписке) и SMTP для алертов. | Владелец: консоль Google AI Studio, почтовый провайдер. | Новый GEMINI_API_KEY в .env; EMAIL_HOST*, DJANGO_ADMINS, DEFAULT_FROM_EMAIL; проверить письмо, временно снизив AI_BUDGET_ALERT_THRESHOLD. |
| 5 | Прогон распознавания на реальных фото тетрадей. | Фотографии от владельца (разные классы, почерк, освещение), по желанию эталоны *.expected.txt. | scripts/eval_recognition.py (пример команды в docstring; PIN через UD_CHILD_PIN); по результатам — донастройка промпта ai/prompts/recognition.py или моделей. |
| 6 | Сборка Android и iOS обёртки Capacitor. | JDK 17+, Android Studio (SDK); для iOS — Mac с Xcode и CocoaPods; аккаунты Google Play и App Store. | CAPACITOR_SERVER_URL=https://app.<домен> npx cap sync android, npx cap open android → APK/AAB; npx cap add ios на Mac. Далее по docs/MOBILE.md: @capacitor/camera, иконки и splash (@capacitor/assets), нативные push (FCM/APNs + расширение PushSubscription/push.deliver), требования магазинов (Kids Category). |
| 7 | Проверка Web Push на реальных телефонах (Android Chrome, iOS 16.4+ после установки PWA) и доставки через Celery с Redis. | Развёрнутый стенд (п. 1), телефоны. | Включить тумблер в настройках семьи, вызвать событие (несколько неверных PIN), убедиться в доставке; смотреть счётчики push.* в логах worker. |
| 8 | Production-lock зависимостей backend. | Linux-контейнер. | Собрать requirements.lock.txt в образе (текущий снят с Windows-venv с dev-пакетами). |
| 9 | Email-уведомления родителям. Флаг notify_email есть, писем родителям нет (письма только админам). | Решение владельца, SMTP (п. 4). | Шаблоны писем и отправка из create_notification по флагу; учитывать язык родителя. |
| 10 | Викторины: типы «расставь по порядку» и «соедини пары». В модели зарезервированы, генерации и проверки нет. | Решение владельца о приоритете. | Расширить QuizSpec, промпт quiz, серверную проверку и QuizRunner. |
| 11 | Проверка ответа по фото решения. Сейчас ответ вводится текстом (answer_text). | Решение владельца. | Загрузка изображения в check-answer, распознавание тем же провайдером, затем существующая проверка. |
| 12 | Подписка и платежи (после MVP), роль учителя, голосовой ввод, расширенная аналитика для родителя. | Продуктовые решения владельца. | Модели Subscription/Payment и роль teacher уже зарезервированы. |

11. Известные ограничения и риски

- Деплой не выполнялся. Compose, миграции на PostgreSQL, S3, Celery с брокером и beat проверены только статически и тестами на SQLite/eager. Первый запуск может потребовать мелких правок конфигурации.

- Зависимость от внешних моделей. Gemini иногда отвечает 503/504 или зависает на 30 с; предусмотрены таймауты, повторы и запасная модель, но точность распознавания рукописного текста на реальных тетрадях не измерена (нет фото). Для Anthropic по умолчанию стоит дорогая модель claude-opus-5-5; claude-sonnet-5-5 дешевле.

- Ключ Gemini засветился в переписке и подлежит перевыпуску. Локальный .env содержит сгенерированные VAPID-ключи для проверок; для production нужна собственная пара.

- Юридические тексты — черновики; запуск без юридической проверки по законодательству КР недопустим.

- Кыргызская локализация неполная: часть названий тем пустая, строки интерфейса не вычитаны носителем.

- Темы 10–11 классов добавлены по типовой программе без сверки учителем.

- Web Push проверен в одном браузере на одной машине; поведение на iOS PWA и Android Chrome не проверено. В WebView Capacitor Web Push не работает.

- Смена приватного ключа VAPID обнуляет все подписки устройств — ключ хранится как секрет и не ротируется без нужды.

- Dev-окружение Windows. Dev-сервер Next иногда падает с паникой Turbopack (0xc0000142); лечится удалением frontend/.next/dev и перезапуском; production-сборка не затронута.

- Контракт API не должен ломаться без версии после публикации мобильной обёртки.

12. Запуск и эксплуатация

12.1. Локально без Docker (dev-fallback)

cp .env.example .env            # DEV_FALLBACK=1 уже есть; вписать GEMINI_API_KEY или ANTHROPIC_API_KEY

# (без ключа — демо-режим)

cd backend && python -m venv .venv

.venv/Scripts/pip install -r requirements-dev.txt

.venv/Scripts/python manage.py migrate

.venv/Scripts/python manage.py seed_curriculum     # 597 тем, узлы карты знаний; идемпотентно

.venv/Scripts/python manage.py createsuperuser

.venv/Scripts/python manage.py admin_totp <email>  # без TOTP в админку не войти

.venv/Scripts/python manage.py runserver 127.0.0.1:8000

cd frontend && npm ci

echo NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000 > .env.local

npm run dev                     # :3000; Swagger — http://localhost:8000/api/docs/

Семья создаётся через интерфейс: «Я родитель» → регистрация → добавить ребёнка; код семьи и PIN появятся в кабинете. Логи dev-серверов не писать в дерево проекта (watcher Next зацикливается).

12.2. Production через Docker Compose

cp .env.production.example .env && $EDITOR .env    # все секреты обязательны

docker compose up -d --build        # migrate применит миграции и сид; остальные ждут его

docker compose exec backend python manage.py createsuperuser

docker compose exec backend python manage.py admin_totp admin@example.kg

docker compose run --rm backend python manage.py vapid_keys --subject mailto:ops@example.kg

# три строки → .env; затем перезапустить backend и worker

Reverse proxy (пример Caddy): app.example.kg → reverse_proxy frontend:3000; api.example.kg → reverse_proxy backend:8000 с request_body max_size 60MB.

12.3. Проверки после выкатки

- GET https://api.<домен>/api/v1/health/ → 200 с database: true, cache: true; GET /api/v1/meta/ → demo_mode: false и нужный провайдер.

- Регистрация родителя, вход ребёнка по коду семьи, фото задания → распознавание → объяснение.

- Админка открывается только с кодом TOTP.

- В логах нет ai.budget_alert; письмо-алерт приходит на DJANGO_ADMINS (проверить, временно снизив порог).

- curl -I https://app.<домен>/ содержит content-security-policy и strict-transport-security.

- Кабинет родителя → Настройки → «Push на это устройство» включается; GET /api/v1/parents/push/ отдаёт enabled: true; несколько неверных PIN ребёнка → push «Несколько неверных PIN подряд».

12.4. Резервные копии и обновления

- PostgreSQL: scripts/backup_db.sh (pg_dump через compose, gzip, ретеншн BACKUP_KEEP_DAYS) ежедневно в cron; тестовое восстановление перед первым релизом и раз в квартал; каталог бэкапов — на шифрованном томе, копии off-site тоже шифрованные.

- Хранилище фото: версионирование бакета или snapshot; фото удаляются по сроку.

- Обновление: docker compose pull && docker compose up -d, затем migrate. Перед релизом — полный набор проверок (раздел 9) и /release-audit.

Приложение А. Переменные окружения

| Переменная | Назначение | Пример / по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| ENVIRONMENT | development ¦ test ¦ production; пусто = production (fail closed) | production |
| DJANGO_DEBUG, DJANGO_SECRET_KEY, JWT_SIGNING_KEY | Отладка (только dev), секрет Django, отдельный ключ JWT (≥ 50 символов, разные) | 0, случайные строки |
| DJANGO_ALLOWED_HOSTS, DJANGO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS, CORS_ALLOWED_ORIGINS | Домены API и приложения | api.example.kg; https://app.example.kg |
| DJANGO_ADMIN_PATH | Неочевидный путь админки | ops-7f3a/ |
| NUM_PROXIES | Число доверенных reverse proxy (X-Forwarded-*) | 1 за прокси, 0 локально |
| DEV_FALLBACK | SQLite + eager Celery + локальное хранилище; запрещён в production | 1 только на машине разработки |
| DATABASE_URL, REDIS_URL, CELERY_BROKER_URL, CELERY_RESULT_BACKEND | PostgreSQL и Redis | postgres://…; redis://redis:6379/0…2 |
| STORAGE_BACKEND, S3_BUCKET, S3_ACCESS_KEY, S3_SECRET_KEY, S3_ENDPOINT_URL, S3_REGION | Приватное хранилище фото | s3; umnydrug-private; http://minio:9000 |
| AI_PROVIDER | auto ¦ anthropic ¦ gemini ¦ demo | auto |
| GEMINI_API_KEY, GEMINI_MODEL, GEMINI_MODEL_VISION, GEMINI_THINKING_LEVEL | Gemini: ключ, модель объяснений, модель распознавания, уровень размышления | gemini-3.5-flash; gemini-3.5-flash-lite; low |
| ANTHROPIC_API_KEY, AI_MODEL_VISION, AI_MODEL_TUTOR, AI_MODEL_VERIFY | Claude: ключ и модели по назначению | claude-opus-5-5 (дешевле — claude-sonnet-5-5) |
| AI_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS, AI_MAX_OUTPUT_TOKENS, AI_HISTORY_TURNS | Таймаут запроса, лимит вывода, глубина истории диалога | 90; 4096; 24 |
| AI_DAILY_BUDGET_USD, AI_DAILY_BUDGET_PER_FAMILY_USD, AI_DAILY_CALLS_PER_STUDENT, AI_BUDGET_ALERT_THRESHOLD, AI_PRICING_JSON | Лимиты расходов и порог алерта; переопределение цен | 25; 2; 150; 0.8 |
| JWT_ACCESS_MINUTES, JWT_REFRESH_DAYS, AUTH_COOKIE_SECURE, AUTH_COOKIE_SAMESITE, AUTH_REFRESH_REUSE_GRACE_SECONDS | Жизнь токенов, cookie, окно гонки refresh | 15; 30; 1 в production; Lax; 30 |
| CHILD_PIN_MAX_ATTEMPTS, CHILD_PIN_LOCK_MINUTES, CHILD_PIN_MAX_LOCKOUTS | Политика PIN ребёнка | 5; 15; 3 |
| ASSIGNMENT_IMAGE_RETENTION_DAYS, MAX_UPLOAD_IMAGE_MB, MAX_UPLOAD_IMAGES_PER_ASSIGNMENT, MAX_IMAGE_PIXELS | Хранение и ограничения фото | 30; 10; 5; 40000000 |
| CONSENT_TERMS_VERSION | Версия условий для записи согласий | 2026-10-01 |
| THROTTLE_AUTH, THROTTLE_CHILD_LOGIN, … | Переопределение лимитов запросов (локально для E2E) | по умолчанию production-значения |
| DJANGO_ADMINS, EMAIL_HOST, EMAIL_PORT, EMAIL_HOST_USER, EMAIL_HOST_PASSWORD, EMAIL_USE_TLS, DEFAULT_FROM_EMAIL | Письма-алерты администраторам | 587; 1 |
| SECURE_HSTS_SECONDS, SECURE_HSTS_PRELOAD | HSTS backend | 2592000; 0 (preload после года работы) |
| VAPID_PRIVATE_KEY, VAPID_PUBLIC_KEY, VAPID_SUBJECT, WEBPUSH_TTL_SECONDS, WEBPUSH_ALLOWED_HOSTS | Web Push: пара ключей из manage.py vapid_keys, контакт, TTL, allowlist push-сервисов | mailto:ops@example.kg; 86400; FCM/Mozilla/Apple/WNS |
| NEXT_PUBLIC_API_URL, NEXT_PUBLIC_APP_NAME | Frontend (попадают в бандл; задаются при сборке образа) | https://api.example.kg; Умный друг |
| CAPACITOR_SERVER_URL | Адрес сайта для мобильной обёртки | https://app.example.kg |
| POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, MINIO_ROOT_USER, MINIO_ROOT_PASSWORD, BACKUP_KEEP_DAYS | Инициализация контейнеров и бэкапы | — |

Приложение Б. Управляющие команды

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| manage.py seed_curriculum | Сид каталога программы КР (идемпотентно, update_or_create по slug), узлы карты знаний. |
| manage.py admin_totp <email> [--reset] [--qr] | Выдать или перевыпустить TOTP-ключ сотруднику; без аргументов — список staff. |
| manage.py vapid_keys [--subject mailto:…] | Сгенерировать пару VAPID и напечатать строки для .env. |
| scripts/backup_db.sh | Резервная копия PostgreSQL через compose. |
| python scripts/eval_recognition.py <папка с фото> … | Оценка качества распознавания на реальных фото. |
| npx cap sync android, npx cap open android, npx cap add ios | Синхронизация и открытие нативных проектов Capacitor. |

Приложение В. Глоссарий

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| Семья (Family) | Корневая сущность изоляции данных: один или несколько родителей и их дети; имеет код для входа детей. |
| Код семьи | 6 символов (например 67J-8X7), по которому ребёнок находит свою семью; можно перевыпустить. |
| PIN | 4–6 цифр, личный код ребёнка для входа; хранится как хэш. |
| Сессия (LearningSession) | Одно занятие с помощником: разбор задания, вопрос, объяснение темы, проверка ответа, подготовка, тренировка. |
| Исход занятия | Решил самостоятельно / выполнил с подсказками / требуется повторение / не завершено. |
| Статус темы | Ещё не изучено / изучается / выполнено / требуется повторение / освоено. |
| Demo Mode | Режим без ключа AI: скриптовые ответы, честные отказы в проверке, арифметические викторины; всегда явно помечен. |
| SSE | Server-Sent Events — поток ответа модели на экран занятия. |
| VAPID / Web Push | Стандарт отправки push-уведомлений браузеру через push-сервис (FCM, Mozilla, Apple) с подписью сервера. |
| PWA | Progressive Web App — установка сайта на телефон, офлайн-оболочка, push. |
| Capacitor | Обёртка веб-приложения в нативное Android/iOS; здесь — режим удалённого URL. |
| Dev-fallback | Режим разработки без Docker: SQLite, eager Celery, локальное хранилище; запрещён в production. |